ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | км | 2,9 | 7,8 | 0 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием не произошло |
| 2. | Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | % | 83,5 | 51,7 | 83,5 | Доля протяженности дорог, не отвечающих требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог не уменьшилось |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта | км | 15,7 | 20,3 | 15,7 | автомобильные дороги общего пользования обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспорта |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния дорог | шт | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка автомобильных дорог от снега | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1, 4 квартал 2023 | 1, 4 квартал 2023 | 1, 4 квартал 2023 | 1, 4 квартал 2023 | Обеспечение комфортно проживания населения и безопасности дорожного движения. | Обеспечение комфортно проживания населения и безопасности дорожного движения. | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | ямочный ремонт дорог населенных пунктов Протасовского сельского поселения | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Мероприятие на 2023 г. не предусмотрено |
| 1.3 | -разработка и актуализация схем дорожного движения; | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Мероприятие на 2023 г. не предусмотрено |
| 1.4 | установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 2- 3 квартал 2023 | 2- 3 квартал 2023 |  |  | установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения | установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения | Мероприятие на 2023 г. не предусмотрено |
| 1.5 | Содержание грунтовых дорог в летнее время | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 3 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |  | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  | Мероприятие не выполнено |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Луговая в п. Калыша, 0,5 км | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Мероприятие на 2023 г. не предусмотрено |
| 3 | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство автодороги по ул. Ленина, в с. Протасово, 2,0 км. | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Мероприятие на 2023 г. не предусмотрено |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2026 годы» | Администрация Протасовскогосельского поселения | 918 | 0409 | 1300144102 | 240 | 118,8 | 118,8 | 98,8 |
| 2. | Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Протасовского сельского поселения | 918 | 0409 | 1300144102 | 240 | 118,8 | 118,8 | 98,8 |
| 2.1 | Мероприятие | Уборка автомобильных дорог от снега | Администрация Протасовскогосельского поселения | 918 | 0409 | 1300144102 | 240 | 118,8 | 118,8 | 98,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2026 годы» | всего | 133,8 | 98,8 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 118,8 | 98,8 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8,0 |  |  | внебюджетные источники | 15,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 118,8 | 98,8 |
| 2.1. | Мероприятие | Уборка автомобильных дорог от снега | местный бюджет | 118,8 | 98,8 |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие | ямочный ремонт дорог населенных пунктов Протасовского сельского поселения; | всего | Без финансирования на 2023 год | Без финансирования на 2023 год |
| 3.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 3.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие | разработка и актуализация схем дорожного движения | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023 год |
| 4.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 4.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5 | мероприятие | установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 5.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Мероприятие | Ремонт водопропускной трубы в п. Лесной | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 6.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 6.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 6.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие | Ремонт моста автодороги в д. Новая Александровка | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 7.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 7.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 7.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 7.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | мероприятие | Содержание грунтовых дорог в летнее время | всего | 15,0 | Без финансирования на 2023год |
| 8.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 8.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 8.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8.4 |  |  | внебюджетные источники | 15,0 |  |
| 9 | Мероприятие | Установка дренажа с водопропускной трубой по ул. Садовая в с. Протасово | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 9.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 9.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 9.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 9.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Основное мероприятие | Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего | Без финансирования на 2022 год | Без финансирования на 2022 год |
| 10.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 10.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 10.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 10.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Мероприятие | Капитальный ремонт автодороги по ул. Луговая в п. Калыша, 0,5 км | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 12.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 12.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 12.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 12.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Мероприятие | Регистрация прав собственности на автодороги с твердым покрытием | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 13.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 13.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 13.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 13.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 14 | Основное мероприятие | Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 15 | мероприятие | Строительство автодороги по ул. Ленина, в с. Протасово, 0,9 км | всего | Без финансирования на 2023год | Без финансирования на 2023год |
| 15.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 15.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 15.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 15.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципальных образований в

Республике Мордовия

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование муниципальной программы          «Развитие автомобильных дорог  Протасовского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия   на 2016 – 2026 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 11.08.2021 | 46 | Внесены изменения: Программа продлена до 2024 года. |
| 2 | Постановление | 30.12.2021 | 74 | О внесении изменений в Программу «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы» |
| 3 | Постановление | 21.02.2022 | 15 | О внесении изменений в Программу «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы |
| 4 | Постановление | 28.08.2022 | 57 | Внесены изменения: Программа продлена до 2025 года. |
| 5 | Постановление | 27.02.2023 | 7 | О внесении изменений в Программу «Развитие автомобильных дорог Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы |
| 6 | Постановление | 24.08.2023 | 52 | Внесены изменения: Программа продлена до 2025 года. |