Приложение 3

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

и оценке эффективности   муниципальной     программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2024 - 2030 г.г.»

за 2024 г.

Муниципальная     программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 г.г», утверждена  постановлением администрации Протасовского сельского поселения от 01.04.2024 года №13.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Данная программа рассчитана на 2024 - 2030 годы.

Поставщиком  энергоресурсов является  ОАО "Мордовская Энергосбытовая компания"

Построенные здания не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Для улучшения тепловой защиты зданий и сокращения энергопотерь, необходимо провести работы по замене деревянных окон на пластиковые, модернизацию электросетей. Однако из -за недостаточного финансирования данные работы не могут выполнены в полном объеме.

В учреждениях потенциал экономии теплоэнергии и электроэнергии можно реализовать только при условии, замены котельного и насосного оборудования так как имеющиеся физически и морально устарело, утепления фасадов зданий и замены деревянных окон. Это позволит отказаться от массового применения электронагревательных приборов в осенне-зимний период. Для выявления потенциала энергосбережения, определения основных энергосберегающих мероприятий, а также установления нормативных показателей энергопотребления проведены энергетические обследования.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

В связи не только с нерациональным использованием, но и с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличивается доля затрат на обеспечение учреждений района топливно-энергетическими ресурсами. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание бюджетных учреждений.

Учреждениям необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции стен, окон, дверей, зданий и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг.

Новые здания должны возводиться в соответствии с повышенными нормами теплозащиты, в соответствии с положениями строительных норм и правил. В зданиях старой застройки улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, новые приборы контроля и регулирования потребляемых энергоресурсов.

Целями реализации Программы являются:

- оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению;

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе;

- повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

- реализация мер по повышению энергетической эффективности электро-, газо- и снабжения в бюджетном секторе;

- использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

- повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

- повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);

- снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции в зданиях бюджетного сектор (замена оконных блоков, дверных проемов);

- оценка аварийности и снижение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

- сбор и анализ информации по годовому энергопотреблению в зданиях и сооружениях;

- контроль ежегодного мониторинга выполнения Программы (в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы);

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов .

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития, быть взаимосвязаны с другими мероприятиями, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение социального эффекта.

Условно все программные мероприятия разделим на организационные и технические мероприятия:

Организационные мероприятия

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района предполагают:

- проведение энергетических обследований зданий, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

Технические мероприятия:

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Протасовском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района:

- оснащение зданий сооружений, строений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электро-, тепло снабжение);

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном, текущем ремонте (установка теплоизоляционных рам, дверей с доводчиком, утепление чердачных перекрытий, цоколей зданий и т.д.);

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях, сооружениях;

- замена осветительных приборов на фасадах зданий и уличного освещения с установкой датчиков движения;

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения:

Управление реализацией муниципальной Программы осуществляет исполнитель муниципальной Программы - Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района.

Исполнитель муниципальной Программы уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Уровень эффективности реализации программы невозможно расчитать из-за отсутствия финансирования. Все мероприятия по программе выполнены на 20%.Общая степень достижения целей Программы составляет 67,2%.

Продолжить в 2025 году реализации Программы и выделить бюджетные ассигнования в полном объеме